**中华女子学院（老校区）配电站改造工程采购项目（第二次）**

**综合比选公告**

中华女子学院老校区配电站改造工程采购项目，现邀请合格的供应商进行综合比选。

**一、工程概况**

1.工程名称：中华女子学院（老校区）配电站改造工程

2.工程地点：北京市西城区地安门西大街103号

3.建筑面积：25平方米

4.资金来源：国拨资金

5.建设单位：中华女子学院

6.项目控制价：60万

7.工程内容以清单为准（详附件1）

**二、项目基本情况简述**

中华女子学院（老校区）位于市中心区西城区地安门西大街103号，它是新中国成立后中国妇女高等教育事业发展变迁的历史见证，我校作为管理使用单位，确保老校区各项工作正常运行是一项重要工作。此配电站投入运行已达20年之久，进线为10千伏单路供电，变压器容量为630KVA。由于设备老旧，维护成本日益加大，已不符合当前国家安全用电的要求，供电部门多次督促学校尽快进行设备更新，提升用电安全，避免冲击国家电网。老校区是我校独具历史特色的教学场所，此次配电站设备更新对我校发展具有重要意义，利国利民。

**三、施工要求：**

1、施工范围

对原配电站进行整体拆除，新设备采购及相关安装工作，以及办理供电局相关的供电手续，直至发电。

2、依据

（1）《建设工程建设管理规范》GB/T 50326-2006

（2）《电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

（3）《电气装置安装工程 电气设施交接试验标准》 GB50150-2006

（4）《电力工程建设概（预）算定额》

（5）设计图纸及清单

**四、供应商要求**

供应商应具备《中华人民共和国采购法》地二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其他组织）。同时还应具备以下条件：

1、本项目不接受联合体参选。供应商中选后不得将中选项目分包或转让给其他主体实施。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、供应商必须具备2017—2018年度中直零星工程施工定点供应商。

4、施工过程要求：（1）根据甲方要求及工程量清单及施工现场实际情况，按照相关规范，完成施工任务。（2）施工单位须服从甲方的管理和工作安排，合理安排工期，保证工程质量使施工工作有序进行。（3）施工单位需按工程情况合理安排项目的施工人员。（4）施工过程中，施工单位加强过程自查、主动发现问题并积极改正，重大质量问题不得隐瞒并私自处理，必须及时上报甲方。（5）保证所有材料物资进场的质量达到合格标准并符合图纸要求。（6）施工中加强安全管理，建立严格的安全施工管理制度，人员需持证上岗，开工前需进行岗前教育培训。（7）加强文明、环保施工管理工作，最大限度减少对环境的影响。（8）施工单位应妥善处理、解决在施工过程中出现的民事纠纷的能力。（9）本项目所有活动所适用的法律为中华人民共和国法律。（10）施工单位须保证设计方案不得侵害任何第三方权利。（11）甲方有权在本项目建设中根据需要对选定的实施方案进行调整或修改。（12）甲方负责接待、安排施工单位对现场进行踏勘。（13）甲方拥有本工程设计成果文件的所有权及著作权，并有权在本次活动后向公众展示、介绍和宣传。（14）凡参加本项目比选的施工单位均被视为承认本文件的所有条款。

**五、工期要求**

施工单位按国家建设规范及消防规范进行施工，对原配电站进行整体拆除，新设备采购及相关安装工作，直至发电。2018年3月15日起施工。施工周期为40个日历日内。

**六、现场踏勘及综合比选报名文件递交时间、地点**

供应商以书面密封形式将综合比选文件送至中华女子学院，加盖公章、完整密封，一式三份。综合比选文件应包括，但不限于以下内容：

1、法人授权委托书、经国家工商机关批准并在有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本复印件；

2、报价一览表（项目总价及分项清单报价）；

3、供应商为2017-2018年中直建设工程施工定点供应商资格文件；

4、同类工程业绩合同复印件。

5、供应商认为有利于评审的其他资料。

6、施工组织设计

本项目采用综合比选方式择优确定供应商，项目预算为60万元（报价应为含税价格，增值税专用发票），超过预算的综合比选文件将被作为无效文件。综合比选文件送达时间晚于接收文件截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的比选文件恕不接受。

踏勘时间：2017年12月22日9时集合（北京时间）

踏勘地点：北京市西城区地安门西大街103号。

接收综合比选文件截止时间：2017年12月26日16时前（北京时间）

接收综合比选文件地点：中华女子学院教学图书综合楼1011室。

**七、联系方式**

电　话：（010）84659195

地 址：北京市朝阳区育慧东路1号 邮政编码：100101

踏勘及项目联系电话：13601106057

**八、其余详附件1**